**Protokoll styrelsemöte**

Styrelsemöte **Slättens Samfälldhetsförening** den 22 april 2021 kl.18.30-19.32 videomöte via Teams.

**Beslutande:**

Alexander Edvardsson ordförande, kassör

Monica Andersson sekreterare

Linda Gyså

Magnus Sefastsson

Alexander Edvardsson

Paula Berntsson, tjänstgörande ersättare

1. **Mötets öppnande och godkännande av dagordning**

Alexander Edvardsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

**Styrelsen beslutade**

**att** fastställa dagordningen.

1. **Föregående protokoll**

**Styrelsen beslutade**

**att** lägga föregående protokoll till handlingarna.

1. **Hyvling av vägen**

*Offert på grus och beställning av detta. Se till att vi bokat upp någon som kan hyvla vägen, alternativ har kommit ifrån Linda. Se till att det beställs och utförs.*

**Styrelsen beslutade**

**att** ge Magnus Sefastsson i uppdrag kontakta Anders för väghyvling.

**att** ge Magnus Sefastsson i uppdrag beställa grus.

**att** ge Johan Hassing i uppdrag att undersöka var och hur vi kan köpa in salt.

1. **Arbetsdagen**

*Behöver vi köpa in förbrukningsmaterial så som tråd och bränsle mm? Fika och grill?*

*Tråd Finns och en halv dunk bensin finns.*

**Styrelsen beslutade**

**att** ge Alexander Edvardsson att köpa en dunk bensin som är avsedd för trimmer

**att** ge Alexander Edvardsson köper in dricka, korv och bröd till arbetsdagen 12 juni

1. **Färdigställande av väg**

*Vägen mellan Zarko och Monne (vändplan) ska färdigställas. Tidsplan och planering för utförande av arbete. När kan vi utföra detta arbete? Vad kommer det att betyda för de boende på denna del av vägen? ”Arbetsmöte” med Fredrik där han får dra vad som gäller och hur arbete ska läggas upp?*

***Styrelsen beslutade***

**att** ge Magnus Sefastsson projektledarroll och vara styrelsens representant för

iordningställande av vägdelen mellan Gullö 1:37 och Gullö 1:31.

**att** Magnus Sefastsson tillsammans med Fredrik Bank planerar utförandet av detta arbete. Johan Hassing, Bengt Gyså, Alexander Edvardsson samt Magnus

Sefastsson har tidigare erbjudit sig att vara behjälpliga med utförandet av det praktiska jobbet med vägen.

1. **Blomlådan på mjölkpallen**

*Nina har skött plantering av plantering i blomlådan på mjölkpallen. Skall vi fråga Nina om hon vill fortsätta göra detta?*

**Styrelsen beslutade**

**att** ge Nina Wallberg i uppdrag att plantera blommorna i blomlådan på mjölkpallen

1. **Ekonomi**

Alexander Edvardsson informerade om att vi har 206832,44 kr på föreningens bankkonto.

1. **Övrigt**

Övriga frågor byggande av bod och Teams för styrelsearbete

Byggande av bod

Linda Gyså tog upp frågan om en liten bod som skulle stå bredvid garagen vid vändplanen. Där redskap kan stå.

**Styrelsen beslutade**

**att** Alexander Edvardsson i uppdrag att tillfråga ägarna till Gullö 1:3 om vägföreningen kan få bygga en bod i anslutning till garagen som står vid vändplanen..

**att** Inköp material till boden kommer att tas upp på chatten och beslut tas på nästa styrelsemöte.

Teams för styrelsearbete

Alexander Edvardsson tog upp frågan om styrelsen skall använda teams för styrelsemöte och styrelsearbete.

**Teams vi test kör Alexander bjuder in.**

**Styrelsen beslutade**

**att** styrelsen skall testköra Teams för styrelsearbetet och videomöten

**att** ge Alexanders Edvardsson i uppdrag att bjuda in styrelsen ledamöter och suppleant till Teams

1. **Nästa möte**

**Styrelsen beslutade**

**att** bestämma nytt datum för styrelsemöte eftersom sommaren.

|  |  |
| --- | --- |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  |
| *Vid protokollet* Monica Andersson | Ordförande Alexander Edvardsson  |
|  |  |